# 4. SZÁMÚ MELLÉKLET

# Kockázatok az európai uniós támogatások intézményrendszerében lefolytatott kockázatelemzésekhez

Az alábbiakban bemutatjuk az európai uniós támogatások intézményrendszere belső ellenőrzésének kockázatelemzése során használt leggyakoribb kockázati kategóriákat, valamint az egyes csoportokra jellemző kockázatokat.

A belső ellenőrzési terveket megalapozó kockázatelemzés során, a fő- és alfolyamatok felmérése mellett*, kulcsfontosságú lépés az egyes folyamatokhoz kockázataihoz rendelése, majd ezen kockázatok értékelése.

*Egy, az uniós támogatások intézményrendszerében működő szervezet esetében – a teljesség igénye nélkül – jellemzően az alábbi főfolyamatokról beszélhetünk:

- Szakmai feladatellátás

- Pályáztatás (pályázati kiírás, értékelés, tájékoztatás)

- Szerződéskötés, szerződések módosítása

- Kifizetés előtti ellenőrzés

- Helyszíni ellenőrzés

- Követeléskezelés

- Projekt- és programzárási feladatok

- Ügyfélszolgálati tevékenységek, panaszkezelés

- Szabályozás

- Jogi feladatok

- Minőségmenedzsment

- Koordinációs folyamatok

- Kommunikációs folyamatok (beleértve a marketing és a PR tevékenységeket is)

- Külső szervezetekkel való együttműködés

- Tervezés, költségvetés készítés

- Irányítás, belső kontroll (ide értve a kontrolling, a monitoring és a belső ellenőrzési tevékenységeket is)

- Humánerőforrás-gazdálkodás (munkaerőkapacitás-tervezés, felvétel, bérpolitika, képzés, motiváció, teljesítménymenedzsment, stb.)

- Gazdálkodási-pénzkezelési folyamatok (beruházás, vagyonhasznosítás, közbeszerzés, előirányzat felhasználás, módosítás, készpénzkezelés, banki állományok kezelés, számlavezetés, finanszírozás, pénzforgalom, hitelek, stb.)

- Pénzügyi irányítás és kontroll folyamatok (finanszírozás, forráslehívás, támogatás kifizetés, közösségi hozzájárulás rendezés, költségigazolás, hitelesítés, elszámolás az Európai Bizottsággal, közbeszerzések ellenőrzése, szabálytalanságok kezelése, monitoring)

- Számviteli folyamatok (könyvvezetés és beszámolás, adatszolgáltatás, stb.)

- Üzemeltetés

- Fenntartás, karbantartás

- Iratkezelés és irattározás

- Adatkezelés, adatvédelem, adatszolgáltatás

- Informatikai támogató folyamatok

- Rendszerellenőrzések (Ellenőrzési Hatóság)

- Projektek mintavételes ellenőrzése (Ellenőrzési Hatóság)

- Zárónyilatkozatok kiállítása (Ellenőrzési Hatóság)

- Beszámolási folyamatok az Európai Bizottság felé

- EMIR rendszer fejlesztése-üzemeltetése

Az egyes tevékenységekkel, folyamatokkal összefüggésben jellemzően az alábbi kockázati kategóriák és kockázatok alakíthatók ki:

| Kockázati kategóriák | Kockázatok |
| --- | --- |
| Szakmai feladatellátással kapcsolatos kockázatok | A szakmai feladatellátást szabályozó belső szabályzatok, utasítások nincsenek összhangban a stratégiai és a rövid távú tervekkel A szakmai feladatellátásra vonatkozó belső szabályzatokat, utasításokat nem tartják be A szakmai feladatellátásra vonatkozó jogszabályi követelményeket nem tartják be Az SLA szerződések előírásainak be nem tartása |
| Pályáztatással kapcsolatos kockázatok | Kiírások előkészítése elhúzódik Pályázati kiírás hiányosan jelenik meg Pályázati kiírás és útmutató túl részletesen határozza meg a követelményeket (túlszabályozottság) Pályázati kiírás és útmutató hibákkal, hiányosságokkal jelenik meg Pályázati kiírás nem éri el a célcsoportot A pályázati kiírás többszöri módosítására van szükség Kitöltő-program nem készül el időben, nem működik megfelelően A pályázati kiírás, útmutató, kitöltő-program többszöri módosítására van szükség Horizontális szempontok nem kellően / aránytalanul nagy súllyal érvényesülnek az értékelési folyamatban A pályázati kiírás, útmutató módosításainak eredményeképpen eltérő adattartalmú pályázatok érkeznek be Pályázati adatlap adattartalma nem elégséges az egyértelmű döntéshez Nem kapcsolódik a meghirdetett pályázat a programszintű, ill. akciótervben meghirdetett célokhoz Különböző értékelők értékelése jelentősen eltér Projektcsatornában megjelent projektötletek minősége korrekciót követően is gyenge Egymásra épülő kiemelt projektek különálló projektekként jelennek meg Egymásra épülő kiemelt projektek közötti koordináció nem megfelelő (OP-n belül és OP-k között) A projektötletek kiválasztása elhúzódik Változás a kedvezményezett személyében az előkészítés során Projekt-dokumentáció előkészítése elhúzódik Projekt-dokumentáció tartalmi/formai hibákkal, hiányosságokkal készül el Projekt-dokumentáció többszöri módosítására van szükség Projekt-dokumentáció nem illeszkedik a programcélokhoz Értékelési szempontok között az objektív és szubjektív elemek aránya nem megfelelő A pályázatok kiválasztása az előírt határidőhöz képest késik Új értékelő bevonása elhúzódó folyamat Ágazati értékelők kiválasztása elhúzódik Tisztázó kérdések kiküldése miatt elhúzódik a döntéshozatal egyértelmű / nem teljeskörű Hiánypótlási felhívás nem egyértelmű / nem teljeskörű Hiánypótlás és tisztázó kérdés nem megfelelően különül el Előzetes helyszíni szemlén észlelt eltérések száma nagy Aktualitását veszti a projekt, mire a támogatási döntés megszületik Folyamatban lévő kivitelezések kerülnek utólag befogadásra projektként Pályázói panaszok kezelése elhúzódik A Bíráló Bizottságra készített előterjesztés / BB-ülés emlékeztetője / BB döntési adatlapja hibás Bíráló Bizottság működése formális Egyszerűsített Bíráló Bizottság határozatképessége bizonytalan Tartalmilag / formailag megfelelő pályázatok elutasításra kerülnek Tartalmilag / formailag hibás pályázatok nyernek Pénzügyileg túltervezett pályázatok nyernek Nyertes pályázókkal kapcsolatos adatok közzététele nem megfelelő A célcsoport nem kellően tájékozott a pályázati kiírás, útmutató módosításairól Célcsoport nem kellően tájékozott a pályázatok céljáról, tartalmáról Pályázói tájékoztató felület működése nem megfelelő Kistérségi Koordinációs Hálózat működése nem megfelelő A pályázói kör nem kellően tájékozott a pályázati kiírás módosításairól Pályázói kör nem kellően tájékozott a pályázatok céljáról, tartalmáról Az ügyfélszolgálat nem pontos információkat nyújt Társadalmi egyeztetés, partnerséggel kapcsolatos előírások betartása csak formális |

| Szerződéskötésből, szerződések módosításából eredő kockázatok | Szerződés előkészítési folyamata lassú Egyeztetések elhúzódnak a nemzetközi kapcsolatok miatt Projekt tartalma megváltozik a szerződéskötés idejére A szerződéskötés ellehetetlenül Szerződéskötéshez szükséges dokumentumokat a kedvezményezett nem tudja biztosítani Hatóságoktól bekért, az aláíráshoz szükséges dokumentumok késedelme/hiánya Kedvezményezettek szerződéskötés előtt visszalépnek / nem elérhetők Hibás tartalommal/hiányosan kerül megkötésre a szerződés Szerződésmódosítások száma nagy Szerződésmódosítás elhúzódik (hiánypótlás, aláírás, szükséges dokumentumok késedelme) Biztosítékok meglétének ellenőrzése nem kellően alapos / elmarad Egységes szerződésminta nem kezeli a pályázati specifikumokat Projekt tartalma megváltozik a szerződéskötés idejére Szerződésminta elfogadása elhúzódik Felülvizsgálati/jogorvoslati kérelem alapján kerül sor a szerződéskötésre Kedvezményezettek szerződéskötés előtt visszalépnek / nem elérhetők Projektmegvalósítás elkezdődik mire a szerződés megkötésre kerül Műszaki tartalom módosításának folyamata lassú, egyedi döntést igényel Projektgazda személyében bekövetkezett változás szerződésmódosítást tesz szükségessé, lassítja a folyamatot Szerződésmódosítás elhúzódik a KSz miatt (pl. kérelem késedelmesen kerül továbbításra) Szerződésmódosítás elhúzódik az IH miatt (pl. nehezen eldönthető jogi probléma) |
| --- | --- |
| Szabályozásból és annak változásából eredő kockázatok | Egyes folyamatok nem kerülnek pontos szabályozásra a belső eljárásrendekben A jogi szabályozási, politikai-gazdasági stb. környezeti változásokat nem követik a belső szabályozások Az új feladatokhoz, környezeti változásokhoz kapcsolódó belső szabályzatok, kézikönyvek egyáltalán nem készülnek el, csak hiányosan készülnek el, vagy nem időben készülnek el A stratégiai és éves működési, illetve költségvetési tervek összeállításához nem állnak rendelkezésre a tervezést befolyásoló jogi és egyéb szabályok Az előre nem tervezhető jogi vagy belső szabályozási változások előre nem tervezhető hatásokkal járnak A szakmai és adminisztratív feladatokat befolyásoló szabályok túl bonyolultak A szakmai és adminisztratív feladatokat befolyásoló jogi vagy belső szabályozási környezet túl gyakran változik, folyamatos bizonytalanságot eredményezve ezzel Külföldi partnerek eltérő szabályozása, nem megfelelő harmonizáció Szabályozás és gyakorlat különbözik Eltérő jogszabály-értelmezés és/vagy alkalmazás az egyes intézményeknél Feladatok időbeli ütemezése és összehangolása nem megfelelő A Támogatási Szerződés nem tükrözi a projekt aktuális helyzetét Kedvezményezettek nem jelenítik meg saját eljárásrendjeikben a projektekre vonatkozó szabályokat és eljárásokat Az elszámolható költségekre vonatkozó szabályozás nem teljeskörű vagy késve jelenik meg Feladatok időbeli ütemezése és összehangolása nem megfelelő Lassú a szabályozás változásáról szóló információ átültetése a gyakorlatba Szakmai szervezetek véleménye nem érvényesül jogszabályok változtatása során Szervezet nem időben értesül a vonatkozó szakmai jogszabályok teljes köréről / azok változásáról Szakpolitikai stratégia kidolgozottsága nem megfelelő / pontatlan Szakpolitikai stratégia gyakran változik Központi horizontális (fenntarthatósági és esélyegyenlőségi) útmutató nem egyértelmű / irreális követelményeket támaszt Az egyes végrehajtási szintek nem egységesen értelmezik a jogszabályi és egyéb szabályozási előírásokat A szükséges szabályozások nem jelennek meg időben |
| A koordinációs és kommunikációs rendszerekben rejlő kockázatok | Az egyes szervezeti egységek közötti koordináció és kommunikáció nem biztosított A belső kommunikációs folyamatok nem megfelelően működnek A munkatársak nem kommunikálnak egymással, nem működik a felülről lefelé, illetve az alulról felfelé történő kommunikáció A munkatársak nincsenek tisztában a kifelé történő kommunikálás szabályaival A 100%-os abszorpciós cél nem teljesülése esetére nincs megfelelő kommunikációs stratégia A fenntartási időszakban nem tesznek eleget a tájékoztatási kötelezettségnek a kedvezményezettek Negatív sajtóvisszhang vagy a pozitív kommunikáció lehetősége nincs megfelelően kezelve PR, tájékoztatásra vonatkozó jogszabályokat, arculati elemeket nem ismerik vagy használják előírásszerűen Nem áll az IH-k, KSz-ek rendelkezésre kellő információ a kifizetések állapotáról Nem áll az IH-k, KSz-ek rendelkezésre kellő információ az abszorpció növelésének lehetőségeiről Nem tesznek eleget a tájékoztatási kötelezettségnek a kedvezményezettek Tájékoztatásra vonatkozó kötelezettségeket a kedvezményezettek nem megfelelően alkalmazzák vagy nem tartják be (EU emléktábla, logó, honlap stb.) Forrásfelhasználás hasznosulásának kommunikációja nem megfelelő Zárással kapcsolatos negatív sajtóvisszhang vagy a pozitív kommunikáció lehetősége nincs megfelelően kezelve |
| Külső szervezetekkel való együttműködésben rejlő kockázatok | A tervezéshez, illetve a szakmai és adminisztratív feladatok ellátásához szükséges adatokat, információkat a partnerek nem bocsátják időben rendelkezésre A partner szervezetektől érkező adatszolgáltatás hiányos, nem megbízható, nem megalapozott A partner szervezetekkel folytatott kommunikáció nem megfelelő Az egyes végrehajtási szintek nem szolgáltatnak egymásnak kellő időben szükséges információkat Az alsóbb szintek nem szolgáltatnak időben a felsőbb szinteknek a döntés-előkészítéshez szükséges információt |
| Szervezetek/ partnerek változásából eredő kockázatok | A partner szervezetek előre nem látható változásai negatívan befolyásolják a szakmai vagy adminisztratív feladatok ellátását A partner szervezetek változásairól nem értesül időben a szervezet, ami negatív következményekkel jár a szakmai vagy adminisztratív feladatok ellátására |
| Tervezésből, pénzügyi és egyéb erőforrások rendelkezésre állásából eredő kockázatok | A stratégiai és rövidtávú feladattervek, illetve a költségvetési tervek nincsenek összhangban a jogi szabályozási előírásokkal, a tulajdonosi elvárásokkal, a célkitűzésekkel A stratégiai és rövidtávú feladattervek, illetve a költségvetési tervek nem térnek ki a terv végrehajtásához szükséges erőforrásokra A stratégiai és rövidtávú feladattervek, illetve a költségvetési tervek nem számolnak a tervek végrehajtását akadályozó kockázatokkal, a költségvetési terv nem tartalmaz tartalékokat A feladatok, erőforrások és kapacitások változását a tervezésnél nem veszik figyelembe A költségvetési források esetleges csökkenését, az előre nem látható pénzügyi krízisek bekövetkezésének lehetőségét nem veszik figyelembe a tervezés során Az árfolyamváltozások lehetséges kockázatai, az inflációs várakozások nem kerülnek figyelembevételre a tervezés során A szakmai és adminisztratív feladatok ellátásának erőforrás szükséglete (pénzügyi, fizikai, egyéb) nem biztosított, vagy nem a megfelelő mennyiségben és minőségben biztosított Az Akciótervben foglalt számok (kötelezettségvállalás, kifizetés, forrásallokáció) nem reálisak (túl-/alultervezés) Az Akciótervben foglalt számok nincsenek összhangban a költségvetési törvényben szereplő számokkal Tervezés során az input adatok megfelelő tervezése nem lehetséges Konstrukciók közötti átcsoportosítások kezelése nem megfelelő, nem történik meg időben A betervezett kötelezettségvállalás nem valósul meg N+2 / N+3 szabály teljesítése már a tervezés során nehézségekbe ütközik Derogációs kötelezettségek időben történő teljesítéséhez nem áll rendelkezésre kellő forrás A likviditási előrejelzés nem megfelelő (késik, pontatlan) Hazai forrás nem áll rendelkezésre a kifizetés időpontjában EU átutalás-igénylés folyamata elhúzódik Napi kifizetésekhez nem a megfelelő soron áll rendelkezésre a forrás A programozási időszak végére a feladatellátáshoz szükséges TA-forrás nem lesz elegendő / maradvány keletkezik SLA szerződés nem megfelelő (tartalmi hiányosságok) Az SLA-megállapodás nem hatékonyan szolgálja az OP céljainak megvalósítását KSZ teljesítménykategóriák nem megfelelően fedik a teljesítményeket, nem megfelelően beárazottak A KSZ teljesítményének mérése nem megfelelő az EMIR-statisztika megbízhatósága miatt A KSZ finanszírozása nem történik meg időben |
| Az irányítási, a belső kontrollrendszerben és a belső ellenőrzésben rejlő kockázatok (pénzügyi irányítás és kontroll folyamatok) | A szervezet vezetői nincsenek tisztában a stratégiai és rövid távú célokkal A szervezet vezetői nem motiváltak A szervezet vezetői nem mutatnak etikus magatartást munkájuk során A tervezést, működést, beszámolást, stb. befolyásoló tulajdonosi döntések nem születtek meg, vagy a szervezet tagjai számára nem ismertek A belső kontrollrendszer egyes elemei (pl. kontrolltevékenység, monitoring, stb.) hiányoznak a szervezetnél, vagy nem megfelelően működnek A belső ellenőrzés nem megfelelősége A korábbi ellenőrzések során tett javaslatokat a vezetőség nem hajtotta végre vagy az intézkedések nem hatékonyak Egyes folyamatokat hosszabb ideje nem ellenőriztek Egyes folyamatokra vonatkozóan a korábbi ellenőrzések súlyos hibákat tártak fel Vállalkozói szerződés nem megfelelően szabályoz Projekttervben kitűzött célok nem teljesülnek/módosulnak a végrehajtás során (költség-haszon) Formális kontrollok lassítják a folyamatot A tervezés elhúzódik, a hiányzó engedélyeket nem szerzik be vagy hosszú időt vesz igénybe Projekt végrehajtásához szükséges források nem állnak rendelkezésre időben és összegben Nem elég részletes vagy pontatlan műszaki tervek költségtúllépéshez vezetnek Közbeszerzési ajánlati dokumentáció nem megfelelő minőségű Közbeszerzési eljárás elhúzódik Megtámadják a lefolytatott közbeszerzési eljárást Korrupció veszélye a közbeszerzésben Közbeszerzésre vonatkozó minőségbiztosítási és szabályossági javaslatokat (EKKE) nem veszik figyelembe Szerződéseket nem tartják be A kedvezményezett, KSZ és a mérnök együttműködése problémás Minőségileg kifogásolható tervek műszaki és időbeli nehézségeket okoznak a végrehajtás során Mérnök munkája nem megfelelő színvonalú Nem elszámolható költségek kerülnek kifizetésre (Többletmunka, pótmunka megalapozatlan elszámolása, ÁFA, stb.) Szabálytalanságkezelés eljárásrendje nincs / hiányos Szabálytalanságkezelés nem megfelelő Szabálytalanságok nyilvántartása nem teljeskörű, szabálytalanságok felvitele késedelmes Szabálytalansági eljárás nem megfelelő Szabálytalanságokat nem időben tárják fel, az eljárás elhúzódik Csak EU-s / hazai ellenőrző szervek tárják fel a szabálytalanságot A szabálytalanság tényének megállapítása és annak kezelése, szankcionálása nem egységes Valós szabálytalansági gyanú eljárás nélkül zárul Követeléskezelés eredménytelen / elhúzódik Elszámolhatósági eljárásrend nincs / hiányos TA elszámolás - horizontális feladatok, titkárság, monitoring, rendezvény, utazási költségek - nem megfelelő, nem ellenőrzött Hazai partner projektrészének hazai társfinanszírozásának 5% biztosítása nem megfelelő Bankszámlanyitás a Kincstárnál elhúzódik Nem vagy nem megfelelően ellenőrzik a közbeszerzési kötelezettséget Az ellenőrzésen feltárt problémák nyomon követése nem megfelelő EU forrás előfinanszírozásához a hazai költségvetésben nem áll rendelkezésre elegendő forrás Kifizetési kérelem kedvezményezett általi benyújtása eltér az előrejelzéstől (késik) Szerződésmódosítások indokolatlanul nagy száma késlelteti a kifizetéseket Kifizetési dokumentumok fizikai eljuttatása a KSZ-ekből az IH-ba nem kellően gyors és biztonságos A költségek elszámolhatósága szakmai szempontból nem ítélhető meg Kifizetési folyamat időigénye meghaladja a jogszabályban előírt határidőt Igazolás nem megfelelő Hitelesítés nem megfelelő KSZ hibás / hiányos hitelesítési jelentést nyújt be KSZ késve nyújtja be a hitelesítési jelentést Hibás / hiányos hitelesítési jelentést fogad el az IH Hitelesítési jelentések IH jóváhagyása késik Projektszintű hitelesítési nyilatkozat ellenőrzése nem teljeskörű / késedelmes Projektszintű számlalista ellenőrzése nem teljeskörű / késedelmes Formailag / tartalmilag hibás / hiányos kifizetési dokumentáció Projektszintű fizetési kérelem ellenőrzése nem teljeskörű / késedelmes Fizetési kérelem adatainak rögzítése az EMIR-ben késedelmes / pontatlan Minőségbiztosítás közbeszerzési eljárásra nincs / hiányos Dokumentum alapú és helyszíni ellenőrzések lebonyolítása elmarad Dokumentum alapú és helyszíni ellenőrzések lebonyolítása nem kellően részletes / alapos A helyszíni ellenőrzések koordinálása az ellenőrzést végzők között nem megfelelő Soron kívüli helyszíni ellenőrzés veszélyezteti az ellenőrzési terv betartását Helyszíni ellenőrzések kockázatelemzése nem megfelelő A helyszíni ellenőrzés nem tárja fel az igazi problémákat A helyszíni ellenőrzésen feltárt problémák nyomonkövetése / visszacsatolása nem megfelelő Költségek elszámolhatóságának ellenőrzése nem teljeskörű / nem valósul meg A közös cselekvési program könyvelése nem teljeskörű, nem önálló és elkülönült Külső szolgáltató általi ellenőrzés megszervezése, leszerződés audit céggel késedelmes Jelentések hiányosan, késve kerülnek összeállításra Jelentéstételi, adatszolgáltatási kötelezettség határidejét nem tartják be EMIR adatok jóváhagyása késedelmes Szakmai tapasztalat hiánya a munkatársak körében Biztosítékok meglétének ellenőrzése nem kellően alapos / elmarad A helyszíni ellenőrzésen feltárt problémák nyomon követése nem megfelelő Helyszíni ellenőrzés indokolatlanul köt le kapacitásokat A megvalósítási időszak alatt teljesülő indikátorok értelmezése / teljesülés megállapítása nem lehetséges Az abszorpció növelésére tett intézkedések nem kellően eredményesek Monitoring funkciók nem teljes körűek Jelentéstételi határidők elmulasztása A monitoring jelentések nem megbízhatóak A monitoring rendszerben keletkező adatok nem adnak teljes vagy valós képet a projektek megvalósulásáról és nem mérhető a célkitűzéseknek megfelelően a projektek hatása A projektek előrehaladását gátló tényezőkről az információ késve vagy nem jut el az intézkedésre alkalmas szintre Rendhagyó ügyek nagy száma/komplexitása miatt nehéz a nyomon követés A monitoring rendszer változtatása közben a működőképesség nem biztosítható Fel nem használt támogatási összeg monitoringja / megfelelő időben történő kezelése nem megoldott Az indikátorok objektív mérése nem lehetséges Előlegfizetés késik / elhúzódik Előleggel a kedvezményezett határidőre nem számol el Előlegfizetési kérelem ellenőrzése nem teljeskörű / késedelmes Formailag / tartalmilag hibás / hiányos kifizetési dokumentáció PEJ ellenőrzése nem teljeskörű / késedelmes |
| Humánerőforrás-gazdálkodásban rejlő kockázatok | A szakmai és adminisztratív feladatok ellátására nem áll rendelkezésre elegendő munkaerő-kapacitás A rendelkezésre álló munkaerő nem rendelkezik megfelelő végzettséggel és/vagy szakmai tapasztalattal Új munkatársak betanítására nincs megfelelő kapacitás, idő Magas fluktuáció Új munkatársak felvétele korlátozott A munkatársak elkötelezettsége, lojalitása, munkabírása, motiváltsága nem megfelelő Munkatársaknak nincs megfelelő kapacitásuk a feladatok végrehajtására A munkatársak nem rögzítenek/rögzítettek folyamatosan/pontosan adatokat az EMIR-ben A szervezet munkatársai nem azonosulnak a szervezeti etikai szabályokkal A munkatársak feladat- és felelősségi köre nem kellően részletes/meghatározott, nem megfelelően elhatárolt, nem megfelelően kommunikált A munkatársak, illetve a vezetők-beosztottak közötti kommunikáció nem megfelelő A vezetők szakmai és etikai megítélése nem megfelelő A munkaerő-felvételnek nem megfelelő a gyakorlata, ezáltal nem biztosított a minőségi munkaerő, megfelelő időben történő rendelkezésre állása A szervezet motivációs és bérpolitikái nem készülnek el, hiányosak, nem megfelelőek, nem illeszkednek az aktuális szervezeti célokhoz A szervezetnél nincs kialakult képzési rendszer vagy elavult, esetleg „diszkriminatív” (pl. folyamatosan csak bizonyos szervezeti egységek / munkavállalók részesülnek képzésben) A szervezet nem rendelkezik teljesítménymenedzsment rendszerrel vagy a kialakított rendszer nincs összhangban a stratégiai és rövid távú célkitűzésekkel Szervezeti bizonytalanság (pl. várható átalakulás, megszűnés, működési támogatás hiánya, stb.) Szakértők (külsők értékelők, külső tanácsadók) közbeszereztetése elhúzódó folyamat Megfelelő szakértelemmel rendelkező külső értékelők, Bíráló Bizottsági tagok felderítése/elérhetősége/megtartása nehéz Megfelelő szakértelemmel rendelkező külső értékelők finanszírozására nem áll rendelkezésre elegendő forrás Bíráló Bizottság civil tagjainak alkalmazása túlzott adminisztrációt követel Projektben érintett szakértő vesz részt az értékelési folyamatban A munkavégzéshez szükséges technikai / fizikai erőforrások nem állnak megfelelően rendelkezésre Összeférhetetlenségi követelmények teljesítése a rendelkezésre álló KSZ-erőforrásokkal nehezen megoldható (pl. kifizetési folyamat) A végrehajtásban közreműködő szervezeti egységek közötti munkamegosztás nem megfelelő |
| A megbízható gazdálkodást és a pénzkezelést befolyásoló kockázatok | Az egyes szakmai vagy adminisztratív intézkedéseknek a kiadásokra gyakorolt hatását nem megfelelően mérik fel Nem megfelelő a szervezet likviditásmenedzsmentje A szervezetnél nem kialakult vagy nem megfelelő a közbeszerzési rendszer A pénzkezeléssel kapcsolatos jogi és belső szabályozási előírások betartása nem biztosított A pénzkezeléssel kapcsolatos biztonsági előírásokat nem tartják be Az egyes szakmai, illetve adminisztratív folyamatok végrehajtása során nem törekednek a költségek minimalizálására A szervezet nem rendelkezik kontrolling, illetve teljesítményértékelési rendszerrel A szervezeti célok és az elért eredmények értékelése rendszeres időközönként nem történik meg |
| Számviteli folyamatokkal kapcsolatos kockázatok | A szervezet nem rendelkezik megfelelő számviteli nyilvántartási rendszerrel A szervezet beszámolási rendszere nem megbízható A szervezet nem tesz időben eleget a beszámolási kötelezettségeknek A szervezet nem követi folyamatosan nyomon a könyvvezetéssel kapcsolatos jogi szabályozási előírások változásait A könyvvezetés informatikai támogatottsága nem megoldott |
| Működésből, üzemeltetésből eredő kockázatok | A szervezet nem rendelkezik fizikai biztonsági tervekkel és előírásokkal A szervezet nem rendelkezik beruházási, fejlesztési tervekkel, illetve a tervek nem aktualizáltak, azok felülvizsgálata nem biztosított A szervezeti vagyon, eszközök megfelelő működtetése és állagmegóvása nem biztosított Az üzemeltetési feladatoknak nincs felelőse a szervezeten belül A szervezeti vagyon, eszközök megóvását szolgáló biztonsági előírások nem kerülnek betartásra |
| Az iratkezeléssel, irattárazással kapcsolatos kockázatok | A szervezet nem rendelkezik pontos, naprakész iratkezelési és irattározási rendszerrel Az irattározás fizikai, biztonsági követelményei nem megoldottak A nyilvántartási rendszerek nem megfelelőek, nem naprakészek, vagy a hozzáférési korlátok nem működnek |
| Informatikai rendszerekkel, valamint adatkezeléssel és adatvédelemmel kapcsolatos kockázatok | A szervezet nem rendelkezik informatikai stratégiai tervvel A szervezet nem rendelkezik informatikai biztonsági és katasztrófa tervvel A szakmai, illetve adminisztratív folyamatok támogatására a szükséges időpontban nem áll rendelkezésre informatikai alkalmazás A szervezet informatikai alkalmazásai elavultak A szervezet hardver ellátottsága nem megfelelő Az informatikai alkalmazások nem felelnek meg a biztonságosság követelményének Az archiválási rendszerek egyáltalán nem vagy nem megfelelően működnek Egyes informatikai alkalmazások nem kompatibilisek más, a szervezet által alkalmazott informatikai rendszerekkel A szervezet adatkezelése és adatvédelme nem felel meg a jogi és belső szabályozási előírásoknak |
| Projektek, programok zárásával kapcsolatos kockázatok | A zárással kapcsolatos határidőket nem tartják be A záráshoz benyújtott pénzügyi és szakmai projektdokumentáció hiányos, hiánypótlások száma nagy Zárás során nem derül fény a szabálytalanságra, azt csak egy későbbi EB audit deríti fel EB audit által feltárt szabálytalanságok nyomán új visszafizetési kötelezettség keletkezik Zárást megelőzően feltárt elhúzódó szabálytalansági / visszafizettetési eljárás késlelteti a zárást A folyamatban lévő szabálytalansági ügyek lezárása nem történt meg a zárásig A zárás során feltárt nagyszámú szabálytalansági eljárás késlelteti a zárást Túl sok szabálytalansági / követeléskezelési eljárás késlelteti a programszintű zárást Fenntartási időszak feladatai nem egyértelműek Fenntartási időszak végén az indikátorok teljesülése kétséges A fenntartási időszakkal kapcsolatos projekt jelentések nem vagy nem határidőben érkeznek be A fenntartási időszakkal kapcsolatos projekt jelentések nem vagy nem határidőben érkeznek be A fenntartási időszakban feltárt szabálytalanságok kivizsgálása nem megoldott A fenntartási időszakra vonatkozó helyszíni ellenőrzések nem valósulnak meg Az IH/KSz részéről a teljes projektdokumentáció határidőig történő megőrzése, a projektanyagok visszakereshetősége nem megoldott A kedvezményezettek részérő a teljes projektdokumentáció határidőig történő megőrzése, a projektanyagok visszakereshetősége nem megoldott Maradványösszegek kezelése nem megfelelő Előleg/visszatartás kezelése nem megfelelő EMIR rendszer zárás modulja nem támogatja a zárási folyamatok hatékony lebonyolítását EMIR-ben az indikátorok nyomon követése a projekt fenntartási időszakban nem megfelelően történik, az EMIR-t nem megfelelően töltik A záróegyenleg nem kerül átutalásra a határidők elmulasztása miatt |
| EMIR rendszer fejlesztésével-üzemeltetésével kapcsolatos kockázatok | EMIR szabályzatok hiányosak, hibásak Elvárások megfogalmazása az intézményrendszer részéről pontatlan / hiányos Rendszerfejlesztés nem megfelelő hatékonysága, a rendszerfejlesztés nem elégíti ki megfelelő időben és minőségben az új igényeket (pl. fejlesztő munkatársak fluktuációja miatt) Egyes modulok hiánya, nem teljes körűsége Tesztelői kapacitás nem megfelelő Oktatás nem megfelelő minősége, hiánya EMIR jogosultság-kiosztás és visszavonás lassú, rugalmatlan EMIR működése lassú / nem folyamatos (leállások), ami veszélyezteti a határidők betartását Adatkapcsolat más rendszerekkel (pl. OTMR, cégbíróság, APEH) nem megfelelő Fejlesztési igények szűrése, rangsorolása nem megfelelő Nem megfelelő funkció és hatáskör elválasztás a fejlesztő és a felhasználók között (pl. nem fejlesztői feladatokat fejlesztő végez) Az egyes modulok nem megfelelően illeszkednek a folyamatok követelményeihez Felhasználók nem használják ki az egyes funkciókat kellő mértékben Indokolatlanul párhuzamosan működő rendszerekkel való összekapcsolás nem megoldott Fejlesztésekhez kapcsolódó minőségbiztosítás hiánya Nem biztosítanak elegendő pénzt a fejlesztések megfelelő időben történő végrehajtásához |